WZÓR - UMOWA NR 1/2014

zawartej w dniu ................. 2014 r. w  Świdniku  pomiędzy:

Przedszkolem Integracyjnym nr 5 w Świdniku, ul. Hallera 11,  którą reprezentują:

1. Kinga Sobiesiak – dyrektor Przedszkola Integracyjnego nr 5 w Świdniku

2. Jadwiga Gajewska – główny księgowy Przedszkola Integracyjnego nr 5 w Świdniku,

zwaną dalej „Zamawiającym”,

a .............................................................................. z siedzibą w .......................................................................

które reprezentują:

1. ……………………………………

2. ……………………………………

zwanym dalej „Wykonawcą”,

§ 1

Przedmiot umowy

1. Przedmiotem umowy jest:

Modernizacja 4 łazienek w budynku Przedszkola Integracyjnego nr 5 w Świdniku

1.1 Przedmiotem inwestycji modernizacja łazienek w Przedszkolu Integracyjnym nr 5 przy ul. Hallera 11 w Świdniku, stanowiących własność Gminy Miejskiej Świdnik.

1.2 Zakres robót objętych zamówieniem :

- przygotowanie podłoża (istniejących ścian) pod szpachlowanie i malowanie;

- malowanie z dwukrotnym szpachlowaniem ścian i sufitów;

- rozbiórki istniejących posadzek;

- izolację przeciwwilgociową poziomą;

- warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej;

- posadzki z płytek Gres;

- demontaż istniejących zabudów (kabin);

- montaż kabin systemowych (kowbojki);

- rozbiórkę istniejących okładzin ściennych;

- wykonanie obudowy z płyt gipsowo – kartonowych;

- wykonanie okładzin ściennych z płytek ceramicznych;

- wymianę  grzejników podokiennych;

- częściową wymianę instalacji kanalizacyjnej;

- roboty instalacyjne sanitarne;

2. Opis przedmiotu umowy określa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót oraz oferta konkursowa Wykonawcy.

3. Przedmiot umowy musi być wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, normami, zasadami wiedzy technicznej oraz na ustalonych niniejszą umową warunkach.

§ 2

Termin wykonania przedmiotu umowy

1. Termin wykonania przedmiotu umowy:

- rozpoczęcie od dnia zawarcia umowy

- zakończenie do dnia 28.08.2014 roku

2. Wykonawca oświadcza, że dokonał szczegółowego zapoznania się z dokumentacją konkursową, oraz przeprowadził wizję lokalną terenu budowy, i potwierdza możliwość wykonania przedmiotu umowy w terminie wskazanym w ust. 1.

§ 3

Wynagrodzenie

1. Za wykonanie przedmiotu umowy, określonego w § 1 ust. 1 niniejszej umowy, strony ustalają wynagrodzenie w wysokości:

brutto:.......................................................... zł

słownie złotych: ( ..................................................................................................................................................) brutto

w tym podatek VAT w wysokości ……. % w kwocie: ........................zł.

netto ………………………………………. zł

słownie złotych: .(...............................................................................................................) netto zł.

słownie złotych: (.................................................................................................................................................)

2.Wynagrodzenie odpowiada zakresowi robót budowlanych przedstawionemu w przedmiarach robót opracowanych przez Zamawiającego i zostało obliczone w oparciu o załączone do oferty kosztorysy sporządzone przez Wykonawcę  i jest wynagrodzeniem kosztorysowym.

Wynagrodzenie obejmuje również wszystkie pozostałe koszty, związane z wykonaniem przedmiotu umowy, określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i załącznikach do niej.

§ 4

Zlecenie wykonania przedmiotu umowy podwykonawcom.

1. Wykonawca może powierzyć, zgodnie ze swoja ofertą, wykonanie części przedmiotu umowy podwykonawcom pod

warunkiem, że  posiadają oni kwalifikacje do ich wykonania.

2. W przypadku powierzenia przez Wykonawcę realizacji przedmiotu umowy Podwykonawcy, Wykonawca jest zobowiązany do dokonania we własnym zakresie zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcy z zachowaniem terminów płatności określonych w umowie z Podwykonawcą., nie później  jednak niż do dnia złożenia faktury końcowej Zamawiającego.

3. Wykonanie robót w podwykonawstwie nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za wykonanie obowiązków

wynikających z umowy i obowiązujących przepisów prawa. Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania

podwykonawców jak za własne.

§ 5

Osoby pełniące funkcje techniczne na budowie

1. Nadzór inwestorski w imieniu Zamawiającego pełnić będą:

- inspektor nadzoru w specjalności konstrukcyjno – budowlanej  ….............................................

2. Kierownikiem robót w imieniu Wykonawcy będzie: .........................

posiadający uprawnienia numer - ...                                   w specjalności konstrukcyjno – budowlanej bez ograniczeń.

§ 6

Obowiązki Wykonawcy

- Wykonawca powinien prawidłowo wykonać wszystkie roboty i usługi związane z realizacją przedmiotu umowy.

- Wykonawca ma obowiązek wykonać roboty budowlane zgodnie z zasadami wiedzy technicznej. Wykonawca powinien zapewnić kompletne kierownictwo, siłę roboczą, materiały, sprzęt i inne urządzenia oraz wszelkie przedmioty niezbędne do wykonania robót oraz usunięcia wad w takim zakresie, w jakim jest to ustalone w umowie lub może być logicznie z niej wywnioskowane.

- Wykonawca bierze na siebie pełną odpowiedzialność za właściwe wykonanie robót, zapewnienie warunków

bezpieczeństwa oraz za metody organizacyjne i techniczne stosowane na terenie robót.

- Do obowiązków Wykonawcy należy zorganizowanie procesu budowy, z uwzględnieniem zawartych w przepisach

zasad bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

- Zastosowane przez Wykonawcę na budowie wyroby budowlane muszą być zgodne z wymogami specyfikacji

technicznych.

- Wykonawca powinien w czasie wykonywania robót oraz usuwania wad:

  - w pełni przestrzegać bezpieczeństwa wszystkich osób upoważnionych do przebywania na terenie robót.

- Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia przedstawicielom stosownych organów, inspektorom nadzoru i

wszystkim osobom upoważnionym przez Zamawiającego, dostępu do terenu robót.

§ 7

Obowiązki Zamawiającego.

1. Zamawiający zobowiązuje się sprawdzić w kolejności:

- obmiary robót sporządzone w książce obmiaru robót, w terminie 14 dni od daty ich otrzymania

- kosztorysy powykonawcze, w terminie 21 dni od daty ich otrzymania

2.Zamawiający ma obowiązek odebrać wykonane roboty w terminach określonych w umowie.

3.Zamawiający zobowiązuje się zapłacić należność Wykonawcy ze swego konta bankowego za wykonane roboty w ciągu 30 dni od daty złożenia faktury wraz z wymaganymi załącznikami w siedzibie Zamawiającego.

§ 8

Ubezpieczenie.

1. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody spowodowane swoim działaniem związanym z realizacją przedmiotu umowy, jak również za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków powstałych w związku z realizacją przedmiotu umowy.

2.Wykonawca uzyska na swój koszt ubezpieczenie z tytułu wszelkich ryzyk przedmiotowej budowy oraz

ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej oraz ubezpieczenie z tytułu następstw nieszczęśliwych wypadków.

§ 9

Kary umowne

1. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy strony przewidują kary umowne.

2. Wykonawca uiszcza Zamawiającemu kary umowne:

a/ za każdy dzień zwłoki, liczony od terminu wykonania przedmiotu umowy, w wysokości 0,10 % wynagrodzenia, o którym mowa w § 3 ust.1, jednak nie więcej niż 20 % tego wynagrodzenia

b/ za każdy dzień zwłoki w terminie usunięcia wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym robót budowlanych lub w okresie gwarancji i rękojmi w wysokości 0,5 % wartości brutto robót, w których stwierdzono wady, jednak nie więcej niż 30 % tej wartości

c/ za odstąpienie od umowy z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca w wysokości 10% wynagrodzenia, o którym mowa w § 3 ust.1,

3. Zamawiający z zastrzeżeniem przypadków określonych w art. 145 ustawy Prawo zamówień publicznych zapłaci Wykonawcy kary umowne, za odstąpienie od umowy z winy  Zamawiającego w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego brutto, określonego w § 3 niniejszej umowy ust.1.

4. Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania na zasadach ogólnych, o ile wartość faktycznie poniesionych szkód przekracza wysokość kar umownych.

5. Kary umowne powinny być zapłacone przez stronę, która naruszyła postanowienia umowy, w terminie 7 dni od

daty powiadomienia przez stronę drugą z żądaniem zapłaty.

6. Zamawiający może potrącić należną mu kwotę kary w dowolnym terminie, bez uzyskiwania zgody Wykonawcy z  należności za wykonanie niniejszej umowy lub z dowolnej należności Wykonawcy.

§ 10

Usuwanie wad

1. W okresie trwania gwarancji i rękojmi Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia zgłoszonych pisemnie przez Zamawiającego wad w terminie 14 dni kalendarzowych.

2. Jeżeli usunięcie wad ze względów technicznych nie jest możliwe w terminie 14 dni kalendarzowych, to Wykonawca jest zobowiązany powiadomić o tym pisemnie lub faksem Zamawiającego. Po otrzymaniu stosownego powiadomienia Zamawiający wyznaczy nowy termin. Niedotrzymanie przez Wykonawcę wyznaczonego terminu będzie zakwalifikowane jako odmowa usunięcia wad.

3. W przypadku odmowy usunięcia wad ze strony Wykonawcy lub nie wywiązywania się z terminów, o których mowa w ust. 1 i 2,  Zamawiający zleci usunięcie wad innemu podmiotowi, obciążając kosztami Wykonawcę.

4. Na okoliczność usunięcia wady sporządzony zostanie protokół z udziałem Zamawiającego i Wykonawcy.

5. Jeżeli wada elementu o dłuższym okresie gwarancji spowodowała uszkodzenie elementu, dla którego okres gwarancji już upłynął, to Wykonawca zobowiązuje się do nieodpłatnego usunięcia wad w obu elementach.

6. W razie stwierdzenia przez Zamawiającego wad, termin gwarancyjny zostanie wydłużony o okres czasu, który upłynie pomiędzy datą zawiadomienia Wykonawcy i datą usunięcia wady.

§ 11

Przekazanie terenu robót i  odebranie go od Wykonawcy

1. Przekazanie terenu robót przez Zamawiającego nastąpi w ciągu 7 dni od daty przekazania Wykonawcy podpisanej przez strony umowy i otrzymania przez Zamawiającego oświadczenia kierownika robót o przyjęciu

obowiązków oraz zaświadczenia, o którym mowa w art. 12 ust. 7 ustawy Prawo budowlane (Dz. U. Nr 207 z 2003 r.

poz. 2016 z późn. zm.).

2. Wykonawca dokona likwidacji terenu robót i własnego zaplecza oraz uporządkuje teren robót bezzwłocznie po zakończeniu robót, lecz nie później niż w ciągu 7 dni, licząc od dnia dokonania odbioru końcowego robót budowlanych, na co kierownik robót przedłoży stosowne oświadczenie.

§ 12

Warunki płatności

1. Za wykonanie przedmiotu umowy wynagrodzenie będzie płatne przez Zamawiającego fakturą końcową wystawioną za wykonane i odebrane roboty.

2. Stawki, ceny i narzuty do kosztorysowania ujęte w kosztorysie ofertowym nie będą indeksowane i nie mogą ulec zmianie do końca budowy.

3. Faktury za wykonane roboty wystawiać może tylko Wykonawca z którym zawarto umowę.

4. Za wykonane roboty  Wykonawca otrzyma zapłatę w ciągu 30 dni, od daty złożenia faktury końcowej Zamawiającemu.

5.Niezbędnymi załącznikami do faktury końcowej, które Wykonawca zobowiązany jest złożyć równocześnie z fakturą końcową jest protokół końcowy wykonanych robót i kosztorysy powykonawcze, potwierdzone przez inspektora nadzoru oraz dokumenty potwierdzające zapłatę wynagrodzenia podwykonawcom.

6.Jeżeli Wykonawca złoży fakturę bez dokumentów dodatkowych, wymienionych w ust. 5 to faktura zostanie zwrócona bez księgowania.

7. NIP Zamawiającego dla celów wystawiania faktur VAT: 712 323 47 62.

8. Za nieterminową zapłatę faktury Zamawiający zapłaci odsetki w wysokości ustawowej.

§ 13

Rozliczenie robót.

1. Kierownik robót (w imieniu Wykonawcy) zgłasza Zamawiającemu wykonanie robót i gotowość do odbioru końcowego robót wraz z obmiarami tych robót.

2. Inspektor nadzoru dokonuje odbioru końcowego tych robót.

3. Po zatwierdzeniu obmiarów przez inspektora nadzoru, Wykonawca sporządza kosztorys powykonawczy robót (na podstawie cen jednostkowych ujętych w kosztorysie ofertowym) oraz protokół odbioru końcowego robót i dostarcza do podpisania inspektorowi nadzoru. Protokół  odbioru końcowego robót musi być podpisany przez kierownika robót.

4. Po zatwierdzeniu kosztorysu powykonawczego przez inspektora nadzoru i podpisaniu protokołu końcowego odbioru robót , Wykonawca składa fakturę końcową w ciągu 14 dni od daty odbioru końcowego przedmiotu umowy w siedzibie Zamawiającego.

5. Roboty w ilości większej niż  to wynika z przedmiaru , których wykonanie jest niezbędne dla prawidłowego wykonania zamówienia podstawowego, a nieobjęte umową podstawową - Wykonawca sporządza protokół konieczności oraz kosztorysy (z podaniem kosztorysowej podstawy wyceny oraz na podstawie zastosowanych w kosztorysie ofertowym stawek do kosztorysowania R,M,S,Kp,Kz,Z). Do wyceny tych robót należy przyjmować ceny jednostkowe tych robót z kosztorysu ofertowego.

6.Roboty  nie ujęte w przedmiarach na skutek błędu , których wykonanie jest konieczne do wykonania przedmiotu zamówienia  i których z przyczyn technicznych lub gospodarczych nie można oddzielić od zamówienia podstawowego-Wykonawca sporządza protokół konieczności oraz kosztorysy tych robót(z podaniem kosztorysowej podstawy wyceny oraz na podstawie zastosowanych w kosztorysie ofertowym stawek do kosztorysowania R,M,S,Kp,Kz,Z) Jeżeli w ofercie konkursowej wycenione zostały roboty identyczne lub równoważne, jak te roboty  to do ich wyceny należy przyjmować ceny jednostkowe z kosztorysów ofertowych. W pozostałych przypadkach wyceny robót należy dokonywać przy zastosowaniu KRN-ów,a ceny wyrobów budowlanych i pracy sprzętu przyjmować należy na podstawie aktualnych wydawnictw Sekocenbud (dla materiałów M- z kosztami zakupu ceny średnie, dla pracy sprzętu S-ceny średnie

7. W przypadku wystąpienia robót  w ilości większej niż to wynika z przedmiaru, robót nie ujętych w przedmiarach    i robót zamiennych należy przed rozpoczęciem ich realizacji sporządzić protokół konieczności , który musi być podpisany przez kierownika robót, inspektora nadzoru oraz zatwierdzony przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu Zamawiającego.

8. Po zatwierdzeniu: kosztorysów robót  w ilości większej niż to wynika z przedmiaru, robót nie ujętych w przedmiarach , robót zamiennych  i protokołów konieczności  tych robót oraz robót zaniechanych Zamawiający sporządzi aneks , który po podpisaniu przez strony umowy będzie podstawą ich rozpoczęcia lub zaniechania.

§ 14

Odbiór końcowy przedmiotu umowy

1. Kierownik robót zgłosi zakończenie robót budowlanych i gotowość do odbioru końcowego. Dodatkowo Wykonawca powiadomi Zamawiającego o gotowości do odbioru końcowego robót

2. Zamawiający powoła komisję, wyznaczy termin i rozpocznie odbiór końcowy robót budowlanych w ciągu 21 dni, od dnia potwierdzenia przez inspektora nadzoru zakończenia robót i ich rozliczenia – zgodnie z procedurą  określoną w niniejszej umowie oraz sprawdzi kompletność i prawidłowość dokumentów wymaganych do odbioru końcowego.

3. Z czynności odbioru zostanie sporządzony protokół.

4. Jeżeli w toku czynności odbioru końcowego robót zostanie stwierdzone, że roboty budowlane nie zostały  wykonane w całości zgodnie z umową, to Zamawiający odmówi odbioru z winy Wykonawcy.

5. Jeżeli w toku odbioru zostaną stwierdzone wady, to Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:

a) jeżeli wady nadają się do usunięcia to:

- może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad, wskazując Wykonawcy termin ich usunięcia,

- jeżeli Wykonawca nie usunie wad we wskazanym terminie, Zamawiający może zlecić ich usunięcie osobie trzeciej (innemu Wykonawcy), a kosztami usunięcia wad zostanie w takim przypadku obciążony Wykonawca. W pierwszej kolejności Zamawiającemu przysługuje prawo ich pokrycia z wynagrodzenia Wykonawcy.

b) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia to:

- jeżeli wady umożliwiają użytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem Zamawiający może obniżyć odpowiednio wynagrodzenie w wysokości minimum 15 % wartości wadliwego elementu,

- jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem Zamawiający może odstąpić od umowy lub zażądać rozebrania wadliwych elementów robót na koszt i ryzyko Wykonawcy oraz ponownego ich wykonania bez dodatkowego wynagrodzenia.

§ 15

Odbiór ostateczny gwarancyjny obiektu budowlanego

1. Odbiór obiektu poprzedzający zakończenie okresu gwarancji i rękojmi odbędzie na wniosek Zamawiającego, a informacja o odbiorze zostanie przesłana Wykonawcy w terminie nie krótszym niż 30 dni przed upływem okresu gwarancji lub rękojmi.

2. Zamawiający dokona przeglądu z tytułu rękojmi lub gwarancji z udziałem Wykonawcy.

W przypadku nie przybycia przedstawicieli Wykonawcy, (mimo skutecznego powiadomienia) Zamawiający zostaje uprawniony do przeprowadzenia samodzielnie ostatecznego przeglądu gwarancyjnego oraz sporządzenia stosownego protokołu.

3. Jeżeli  Zamawiający stwierdzi występowanie wad w obiekcie, to  przekaże Wykonawcy protokół z opisem wad, i wezwie Wykonawcę do ich usunięcia. W tym przypadku Wykonawca zobowiązuje się do ich usunięcia w terminie 14 dni od daty przeglądu. W przypadku, gdy nie będzie to możliwe z przyczyn technicznych strony ustalą nowy termin usunięcia wad. Po usunięciu wad strony podpiszą protokół odbioru ostatecznego gwarancyjnego obiektu.

Jeżeli Wykonawca nie usunął wad w terminie, to Zamawiający może zlecić ich usunięcie innemu podmiotowi zawiadamiając o tym fakcie Wykonawcę. Kosztami usunięcia wad zostanie w takim przypadku obciążony Wykonawca.

4. Strony uzgadniają, że w okresie gwarancji i rękojmi Zamawiający będzie przeprowadzał z udziałem Wykonawcy coroczne przeglądy, mające na celu ujawnienie ewentualnych wad w wykonanym obiekcie.

Do przeprowadzenia powyższych przeglądów będzie miała zastosowanie procedura określona w § 10 niniejszej umowy.

§ 16

Rękojmia i  gwarancja.

1.Wykonawca udzieli Zamawiającemu rękojmi i gwarancji na wykonany przedmiot zamówienia objęty umową na okres ……. miesięcy.

2.Okres rękojmi i gwarancji rozpoczyna swój bieg od daty podpisania protokołu odbioru końcowego przedmiotu umowy.

3.Zamawiający ma prawo dochodzić uprawnień z tytułu rękojmi za wady niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji.

4. Dokumenty gwarancyjne Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć w dacie odbioru końcowego przedmiotu umowy, jako załącznik do protokołu.

5. Gwarancja obejmuje przeglądy gwarancyjne zapewniające bezusterkową eksploatację w okresach udzielonej gwarancji, usuwanie wszelkich wad tkwiących w przedmiocie rzeczy w momencie sprzedaży jak i powstałych w okresie gwarancji. Koszty przeglądów gwarancyjnych ponosi Wykonawca.

6. Nie podlegają uprawnieniom z tytułu gwarancji wady powstałe wskutek:

- działania siły wyższej albo wyłącznie z winy użytkownika lub osoby trzeciej, za którą Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności

- normalnego zużycia obiektu budowlanego lub jego części,

- winy użytkownika, w tym uszkodzeń mechanicznych oraz eksploatacji i konserwacji obiektu w sposób niezgodny z zasadami eksploatacji i konserwacji

§ 17

Odstąpienie od umowy.

1. Zamawiający i Wykonawca mogą odstąpić od realizacji umowy, jeżeli strona druga w sposób podstawowy narusza

jej postanowienia, powodując tym utratę zasadniczych korzyści, jakie mają być osiągnięte w wyniku jej realizacji.

2. Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 14 dni od dnia powzięcia wiedzy lub informacji o następujących zdarzeniach:

a) Wykonawca nie podjął realizacji robót pomimo wygrania konkursu w ciągu 14 dni od daty wezwania go przez Zamawiającego do rozpoczęcia robót,

b) Wykonawca pomimo uprzednich pisemnych zastrzeżeń uporczywie nie wykonuje robót zgodnie z warunkami

umowy, lub w rażący sposób zaniedbuje zobowiązania umowy,

c) Wykonawca zaniechał realizacji umowy, a w szczególności przerwał realizację na okres dłuższy od 7 dni,

d) Wykonawca przystąpił do likwidacji swojej firmy, z wyjątkiem likwidacji przeprowadzonej celem przekształcenia lub restrukturyzacji,

e) został wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy lub Wykonawca ogłosił zrzeczenie się swojego majątku na rzecz wierzycieli,

f) Wykonawca opóźnia się z realizacją umowy w taki sposób, że można w sposób uzasadniony  przypuszczać, że nie dotrzyma on terminu realizacji, co spowoduje straty Zamawiającego,

g) w przypadku zwłoki w wykonaniu przedmiotu umowy trwającej dłużej niż 14 dni,

3. Wykonawca może odstąpić od umowy w terminie 14 dni od dnia powzięcia wiedzy lub informacji o następujących zdarzeniach:

a) Zamawiający nie wypłaca Wykonawcy wynagrodzenia za wykonane roboty w ciągu 30 dni od terminu płatności  ustalonego w warunkach umowy,

b) Zamawiający zawiadomił Wykonawcę, że nie będzie mógł pokrywać zobowiązań wynikających z umowy, w szczególności zobowiązań finansowych,

c) Zamawiający  utrudnia lub odmawia bez uzasadnienia odbioru przedmiotu umowy.

4. W razie wystąpienia istotnych zmian okoliczności powodujących, że wykonanie umowy nie leży w interesie

publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, zamawiający może odstąpić od umowy

w terminie miesiąca o daty powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy.

5. W przypadku odstąpienia od umowy, Wykonawca powinien natychmiast wstrzymać roboty, dokonać komisyjnie

z udziałem Zamawiającego inwentaryzacji wstrzymanych robót, zabezpieczyć oraz opuścić teren robót w terminie 14 dni kalendarzowych od daty odstąpienia.

§ 19

Rozliczenie w związku z odstąpieniem od umowy

1. Jeżeli Zamawiający odstąpi od umowy z powodów naruszenia przez Wykonawcę podstawowych warunków umowy inspektor nadzoru potwierdza wartość wykonanych robót oraz wartość robót, które nie zostały do tego dnia wykonane, a które miały być wykonane zgodnie z umową. Zamawiający ma prawo pomniejszyć zapłatę dla Wykonawcy o wielkość kar umownych i koszty Zamawiającego związane z faktem nie wywiązania się Wykonawcy z umowy. Jeżeli kwota należna Zamawiającemu okaże się wyższa od kwoty należnej Wykonawcy, różnica będzie stanowić zadłużenie Wykonawcy względem Zamawiającego. Na pokrycie tego zadłużenia Zamawiający będzie mógł przyjąć i po uprzedzeniu Wykonawcy ewentualnie sprzedać dostarczone na teren robót przez Wykonawcę materiały, sprzęt i urządzenia tymczasowe, albo ich część odpowiadającą wartości zadłużenia.

2. Jeżeli nastąpi odstąpienie od umowy według uznania Zamawiającego lub rozwiązania z powodu naruszenia praw

Zamawiającego lub warunków umowy, Wykonawca wystawi fakturę, określającą wartość dostarczonych urządzeń

i robót wykonanych i nie zapłaconych oraz kosztów związanych z zabezpieczeniem wykonanych prac. Faktura ta

podlega sprawdzeniu przez Zamawiającego, a następnie opłaceniu.

3. W razie odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze stron, wykonane roboty, prace tymczasowe oraz materiały i

sprzęt opłacone przez Zamawiającego będą uważane za własność Zamawiającego i pozostaną w jego dyspozycji

4. Jeżeli umowa stanie się niemożliwa do dalszej realizacji na skutek działań lub zdarzeń całkowicie niezależnych od

Zamawiającego i Wykonawcy, Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, że umowa stała się bezprzedmiotowa.

Wykonawca będzie w takim przypadku zobowiązany zabezpieczyć odpowiednio teren robót i wstrzymać roboty

niezwłocznie po otrzymaniu takiego zawiadomienia. Zamawiający wypłaci wówczas Wykonawcy wynagrodzenie

należne mu za wszelkie roboty wykonane przed otrzymaniem zawiadomienia, jak również za roboty, do których

był on zobowiązany (prace zabezpieczające).

§ 20

Warunki zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty

Zamawiający dopuści dokonywanie zmian w umowie w sprawie zamówienia publicznego w następującym

zakresie i na następujących warunkach:

1. Zmiany w umowie można wprowadzić za zgodą obu stron na piśmie, w formie aneksu.

2. Zamawiający dopuści dokonywanie zmian w umowie w sprawie zamówienia publicznego w następującym

zakresie i na następujących warunkach:

    - Zmiana jakości lub innych parametrów materiałów zaoferowanych w ofercie, przy czym zmiana taka

może być spowodowana:

a) niedostępnością na rynku materiałów wskazanych w przedmiarze  robót czy specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, spowodowaną zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku materiałów,

    - Zmiana technologii wykonywania robót,  w sytuacjach, gdy:

a) proponowane rozwiązanie jest równorzędne lub lepsze funkcjonalnie, jakościowo i technicznie od przewidzianego,

b) pozwala na zaoszczędzenie kosztów realizacji przedmiotu umowy, kosztów eksploatacji,

c) poprawia warunki bezpieczeństwa i eksploatacji w przyszłym obiekcie,

d/ zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziłoby niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy.

3) Zwiększenie zakresu  przedmiotu umowy o :

a)roboty w ilości większej niż to wynika z przedmiaru, pod warunkiem, że wykonanie tych robót jest niezbędne do prawidłowego wykonania zamówienia podstawowego

b) roboty  nie ujęte w przedmiarze na skutek błędu , pod warunkiem, że wykonanie ich jest konieczne do wykonania przedmiotu zamówienia  i których z przyczyn technicznych ,gospodarczych lub organizacyjnych nie można oddzielić od zamówienia podstawowego

4)Zmniejszenie zakresu przedmiotu umowy w przypadku:

a) stwierdzenia braku konieczności wykonywania części zamówienia, ujętych w przedmiarze robót (roboty zaniechane)

b) niemożliwości wykonania całego zakresu zamówienia z przyczyn prawnych, finansowych lub organizacyjnych

5) Zmiana wysokości wynagrodzenia w przypadku:

a) zmiany stawki podatku VAT, w odniesieniu do tej części wynagrodzenia, której zmiana dotyczy,

b) zmniejszenia zakresu przedmiotu umowy

c) zastosowania równoważnych materiałów, urządzeń, w stosunku do materiałów, urządzeń proponowanych w przedmiarze robót, w sytuacjach określonych w §21ust.2 pkt. 1, ale o cenach jednostkowych innych niż przyjęte w ofercie Wykonawcy,

d) konieczność zmiany technologii wykonywania robót w sytuacjach określonych w § 21 ust 2 pkt. 2 umowy, gdy będzie się to wiązało ze zmianą ceny,

e)zwiększenie ilości wykonywanych robót w stosunku do wielkości  przedmiaru  oraz  wykonanie robót nie ujętych w przedmiarze w przypadkach określonych  w § 21 ust 2 pkt 3 umowy

Fakty te muszą być odnotowane w dzienniku budowy i potwierdzone przez inspektora nadzoru.

W przypadku wystąpienia opóźnień spowodowanych wyżej wymienionymi okolicznościami, strony ustalą nowe terminy, z tym że maksymalny okres przesunięcia terminu zakończenia realizacji przedmiotu umowy równy będzie okresowi uzasadnionej przerwy lub przestoju.

6)Zmiana  osób przewidzianych do realizacji zamówienia ze strony Wykonawcy i Zamawiającego w przypadku nieprzewidzianych zdarzeń losowych m.in. takich jak: śmierć, choroba, a także ustanie stosunku pracy, zmiana zakresu obowiązków, nienależyte wykonywanie obowiązków, pod warunkiem, że osoby zaproponowane będą posiadały takie same kwalifikacje jak osoby wskazane w umowie.

3. Zmiany przewidziane w umowie mogą być inicjowane przez Zamawiającego oraz przez Wykonawcę.

4. Warunkiem dokonania zmian, o których mowa w tym paragrafie  jest złożenie wniosku przez stronę inicjującą zamianę zawierającego: opis propozycji zmian, uzasadnienie zmian, obliczenie kosztów zmian zgodnie z zasadami określonymi w umowie, jeżeli zmiana będzie miała wpływ na wynagrodzenie wykonawcy, opis wpływu zmiany na harmonogram robót i termin wykonania umowy.

5. Podstawę obliczenia kosztów zmiany mającej wpływ na wynagrodzenie Wykonawcy stanowić będzie zatwierdzony przez Zamawiającego kosztorys ofertowy opracowany na podstawie cen jednostkowych lub danych wyjściowych do kosztorysowania przyjętych do sporządzenia kosztorysu ofertowego Wykonawcy, a w odniesieniu do niewystępujących w kosztorysie ofertowym materiałów, sprzętu i urządzeń według zasad określonych w § 13 umowy.

6. Bez zgody Zamawiającego mogą być wykonywane jedynie prace mające na celu niezwłoczne zapobieżenie

awarii, szkodzie lub utracie życia i zdrowia, o czym Wykonawca zobowiązany jest natychmiast zawiadomić

Zamawiającego.

§ 21

Zmiana umowy dokonana z naruszeniem § 20 niniejszej umowy podlega unieważnieniu.

§ 22

W sprawach nieunormowanych niniejszą umową mają zastosowanie właściwe przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustawy Prawo zamówień publicznych.

§ 23

Sprawy sporne będą rozpatrywane przez sąd właściwy według siedziby Zamawiającego.

§ 24

Bez zgody Zamawiającego wyrażonej w formie pisemnej wierzytelności pieniężne, wynikające z niniejszej umowy nie mogą stanowić przedmiotu cesji (przelewu wierzytelności) na rzecz osób trzecich.

§ 25

Umowę sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, w tym: 2 egzemplarze dla Zamawiającego i 1 egzemplarz dla Wykonawcy.

Zamawiający:										Wykonawca:

1. ...................................								1. ...................................

2. ...................................								2. ................................